安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021037号

尊敬的供应商：

我院拟对庐江县中医院城西医院水土保持方案进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年7月12日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

1、项目概况

庐江县中医院城西医院项目位于庐江县庐城镇城西大道与文昌路交口东南角。中心地理坐标为117°14′26″E，31°15′31″N。

本项目占地面积198287m2，总建筑面积178094m2，其中地上建筑面积141387m2（城西医院建筑面积109794m2，中医养生护理院31243m2），地下建筑面积37057m2（城西医院建筑面积28200m2，中医养生护理院8857m2）。本次建设内容为城西医院内容，中医养生护理院建设内容作为远期规划，为待建工程区，本次暂不建设。因此，本项目建设内容为14F病房楼、4F门诊楼、4F医技楼、3F感染楼、3F国医馆、3F行政综合楼、B1F地下室、1F污水站、1F液氧站、1F门卫及医疗配套设施等道路广场和景观绿化等。容积率0.71，建筑密度18.21%，绿化率35.0%。本项目土石方挖填总量为36.02万m³，其中：挖方总量为18.01万m³（含2.01万m3表土），回填土方18.01万m³（含2.01万m3表土），无借方，无弃方。本工程已于2020年9月开工，预计2022年12月完工。总工期27个月。

本项目由主体工程区组成。主体工程区由4F门诊楼、4F医技楼、3F感染楼、3F国医馆、3F行政综合楼、1F地下室、1F污水站、1F液氧站、1F门卫及医疗配套设施等道路广场和景观绿化等。待建工程区为暂不建设区，主要为中医养生护理院，包括两栋3F自理养护公寓，1栋3F公共服务中心，2栋4F半失能病房，2栋3层失能病房，1栋2F后勤服务中心以及相关道路广场和景观绿化等。工程总投资为6.6亿元，其中土建投资为1.5亿元。

2、工作内容

根据国家、地方相关水土保持法律、法规及规范性文件的要求，按水土保持监测相关的技术标准、规程、规范规定的监测技术要求，全面实施工程水土保持方案及其水利部批复文件相关内容，开展本工程水土流失防治责任范围内的监测工作。具体工作内容（包括但不限于）：①建设项目水土保持工作概况；②对已开工时段采用资料收集、遥感解译等方法调查水土流失情况；③重点部位水土流失动态监测结果；④水土流失防治措施监测结果；⑤土壤流失量分析；⑥取弃土（渣）场使用情况及安全要求落实情况；⑦水土流失防治效果监测结果；⑧ 按要求提交水土保持监测实施方案，季度、年度监测报告，向建设单位提交生产建设项目水土保持监测总结报告；⑨与水土行政主管部门等相关单位的协调与沟通；⑩关于水土保持监测相关的会务组织及相关费用。

根据国家、地方相关水土保持法律、法规及规范性文件的要求，按水土保持监测相关的技术标准、规程、规范规定的监测技术要求，收集整理和编制水土保持监测的相关施工、设计、监理及建设方自验等报告，收集与水土保持监测相关的文字资料电子文件；项目竣工验收阶段编制水土保持验收报告，协助办理报批或备案以及为水土保持专项验收提供项目相关的一切资料；出具的水保监测、验收报告应通过水保相关部门评审及通过水保专项验收。

3、服务要求

中标约谈后 3 天内，投标人应向招标人提供满足项目需求的技术服务人员名单，经招标人审核通过后，所有人员须在7天内到岗服务；未经招标人同意，投标人不得随意更换已审核通过的技术服务人员；技术服务人员不能胜任本职工作或数量无法满足项目需求时，招标人有权要求投标人更换或增派。

合同生效后15天内，完成项目水土保持监测实施方案；在施工期每季度规定时间内提交水土保持监测季度报告；在项目竣工验收前完成水土保持监测总结报告编制和水土保持验收报告。

水土保持监测总结报告和水土保持验收报告，必须满足相关规范、标准、及水利部和安徽省水利厅水土保持验收相关报告编制的要求；投标人应确保编制的报告书的质量，报告均应符合有关主管部门关于水土保持验收的规定。

如有疑问请咨询中医院城西项目办公室代琦（13866985986）

- 付款条件及方法： 按我院制订的财务管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

- 签订合同签，中标供应商需提供此项目厂家授权书（盖红章）

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年7月8日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院指定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：